ЗАЯВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

строительства жилья с использованием счетов эскроу

по состоянию на 10.07.2026

ЖК «Окский берег»  ·  ООО СЗ «Ока-Инвестстрой»

Форма по Рекомендациям Минстроя России, Банка России, АО «ДОМ.РФ» (письмо от 24.06.2021 № 26064-НС/07, 08-40/5813, 7826-АФ), приложение 1.

## 1. Общие сведения о проекте

| № | Показатель | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование проекта | ЖК «Окский берег» | — |
| 1.2 | Регион реализации | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород | — |
| 1.3 | Адрес (ориентир) | Сормовский р-н, ул. Верхне-Печёрская, квартал 7 | — |
| 1.4 | Идентификатор объекта (ЕИСЖС) | 52-000456-2026 | — |

## 2. Характеристики строящихся объектов

| № | Показатель | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Класс жилья | Комфорт | — |
| 2.2 | Тип застройки | Многоквартирные дома, 2 очереди | — |
| 2.3 | Общая площадь к реализации | 60 000 | кв. м |
| 2.3.1 | в т.ч. 1-я очередь | 34 000 | кв. м |
| 2.3.2 | в т.ч. 2-я очередь | 26 000 | кв. м |
| 2.4 | Количество машино-мест | 480 | ед. |
| 2.5 | Конструктив зданий | Монолитно-каркасные, 16–20 этажей | — |
| 2.6 | Степень готовности на дату заявки | 5 | % |
| 2.7 | Планируемый срок строительства | 26 | мес. |
| 2.8 | Плановый ввод в эксплуатацию | III кв. 2028 | — |

## 3. Финансово-экономические показатели проекта

| № | Показатель | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Средняя цена реализации, квартиры | 185 000 | руб./кв. м |
| 3.2 | Средняя цена реализации, машино-место | 950 000 | руб./ед. |
| 3.3 | Выручка от реализации проекта (всего) | 8 200 000 | тыс. руб. |
| 3.4 | Полная себестоимость проекта | 6 600 000 | тыс. руб. |
| 3.4.1 | приобретение прав на участок | 800 000 | тыс. руб. |
| 3.4.2 | изыскания, проектирование, ИРД | 350 000 | тыс. руб. |
| 3.4.3 | строительно-монтажные работы | 4 800 000 | тыс. руб. |
| 3.4.4 | инженерная и транспортная инфраструктура | 650 000 | тыс. руб. |
| 3.5 | Себестоимость 1 кв. м | 110 000 | руб./кв. м |

## 4. Рыночные утверждения инициатора

| № | Показатель | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Объём рынка новостроек региона (SAM) | 450 000 | кв. м/год |
| 4.2 | Целевая доля проекта в сегменте «комфорт» | 12 | % |
| 4.3 | Средняя цена комфорт-класса по региону (заявл.) | 152 000 | руб./кв. м |
| 4.4 | Прогнозный темп поглощения | 1 400 | кв. м/мес. |

## 5. Сведения о застройщике

| № | Показатель | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Наименование застройщика | ООО СЗ «Ока-Инвестстрой» | — |
| 5.2 | ИНН | 5260123789 | — |
| 5.3 | Объём введённого жилья за 3 года | 145 000 | кв. м |
| 5.4 | Количество завершённых проектов | 4 | ед. |
| 5.5 | Текущая кредитная нагрузка | 1 800 000 | тыс. руб. |

## 6. Параметры запрашиваемого финансирования

| № | Показатель | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Запрашиваемый лимит кредитования | 5 500 000 | тыс. руб. |
| 6.2 | Собственное участие застройщика | 1 100 000 | тыс. руб. |
| 6.3 | Срок финансирования | 40 | мес. |